# PROJEKT WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA ROK 2006

## INWESTYCJE NA DROGACH KRAJOWYCH, WOJEWÓDZKICH, POWIATOWYCH I GMINNYCH

## w zł.

| Lp. | Nazwa zadania | Zakres rzeczowy | K N | Jednostki miary | Termin realizacji | Szacunkowy koszt zadania | Plan po zmianach 2005 rok | Przewidywane wykonanie 2005 r. | Plan na 2006 rok | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

A. DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU – wg klasyfikacji budżetowej dz. 600 rozdz. 60015 § 6210

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Przebudowa drogi krajowej Nr 9 ul. Żółkiewskiego na odcinku od ul. Zbrowskiego do ulicy Kozienickiej. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Budowa wiaduktu w ciągu drugiej nitki ul. Żółkiewskiego wraz z przebudową ul. Żółkiewskiego - od wiaduktu do ul. Kozienickiej. | Opracowanie dokumentacji technicznej. | N |  | 2006 2007 | 14.000.000 | - | - | 2 000 |  |
| 3. | Przebudowa drogi krajowej nr 12 na odc. od drogi krajowej nr 7 do wiaduktu w ul. Grzecznarowskiego. | Opracowanie dokumentacji technicznej. | N |  | 2006 2008 |  |  |  |  |  |
|  | I ETAP Przebudowa ul. Maratońskiej na odc. od ul. Kieleckiej do ul. Limanowskiego. | Opracowanie dokumentacji technicznej. | N | 1,6 km | 2006 2007 | 6.000.000 | - | - | 2 000 |  |
| 5. | Przebudowa ulicy Grzecznarowskiego na odcinku od ulicy Białej do ulicy Osiedlowej | Opracowanie dokumentacji, roboty drogowe, usunięcie kolizji. | N | 0,8 km | 2006 - 2007 | 2.500.000 | - | - | 30 000 |  |
| 7. | Obsługa komunikacyjna cmentarza na Firleju i Zakładu Utylizacji i Odpadów Komunalnych (przebudowa ul. Witosa wraz z infrastrukturą). | Roboty drogowe, kanalizacja deszczowa, oświetlenie, usunięcie kolizji. | N | 2,4 km | 2006 | 6.650.000 | 150.000 | 150.000 | 6.500.000 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 8. | Przebudowa ul. Warszawskiej na odc. od ronda NSZ do ul. Śniadeckich. | Roboty drogowe, odwodnienie, oświetlenie, usunięcie kolizji. | N | 2,3 km | 2006 | 8.000.000 | 20.000 | ­ | 10 000 | Realizacja uwarunkowana uzyskaniem środków zewnętrznych. |
| 10. | Przebudowa ul. Kelles-Krauza na odc. od ul. 25 Czerwca do ul. Staszica. | Roboty drogowe, kanalizacja deszczowa, oświetlenie, usunięcie kolizji.Wykonanie nakładki asf. Od ul. Staszica do ul.Malczewskiego | N | 0,4 km | 2006 | 2.045.000 | 25.000 | ­ | 2 020 000 | Realizacja nakładki uzależniona od wyników badań nośności istniejącej jezdni. |
| 11. | Przebudowa ul. Chrobrego na odc. od ul.. Żółkiewskiego do ul. 11 Listopada. | Roboty drogowe, odwodnienie, oświetlenie, usunięcie kolizji. | N | 1,3 km | 2006 | 4.100.000 | 15.000 | - | 2.000 | Realizacja uwarunkowana uzyskaniem środków zewnętrznych. |
| 12. | Przebudowa ul. Żeromskiego (pasaż) od Pl. Konstytucji do ul. Witolda. | Opracowanie dokumentacji, roboty drogowe, odwodnienie | N | 0,4 km | 2006 | 1.500.000 | - | - | 1 500.000 |  |
| 13. | Przebudowa wiaduktu w ul. Żeromskiego nad torami PKP. | Opracowanie dokumentacji technicznej. | N |  | 2006 2007 | 4.000.000 | - | - | 150 000 |  |
| 15. | Przebudowa ul. Słowackiego i ul. Żerom-skiego na odcinku od Łaźni do ul.25 Czerwca. | Roboty drogowe, odwodnienie, oświetlenie, usunięcie kolizji. | N | 0,6km | 2006 | 2.300.000 | 10.000 | - | 1.000 | Realizacja uwarunkowana uzyskaniem środków zewnętrznych. |
| 21. | Dokumentacja przyszłościowa dot. części prac przygotowawczych, w tym ul. Wojska Polskiego, ul. Prażmowskiego-Szklana, Kozienicka. Program wieloletni. |  |  |  | 2006 | 150 000 | - | - | 8 000 |  |
| 23. | Przebudowa ul. Toruńskiej w Radomiu. |  | N |  | 2006 | 1 300 000 |  |  | 1 300 000 |  |

#### B. DROGI GMINNE – wg klasyfikacji budżetowej dz. 600 rozdz. 60016 § 6210

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. | Budowa ul. Dębowej. | Opracowanie dokumentacji technicznej. | N |  | 2006 - 2007 | 300 000 |  |  | 5 000 |  |
| 8. | Modernizacja i budowa ulic w ramach tzw. "czynów społecznych drogowych". | Opracowanie dokumentacji technicznej, roboty drogowe, usunięcie kolizji, odwodnienie. | N |  | 2006 | 980 000 | - | - | 980 000 |  |

#### C. DROGI WEWNĘTRZNE – wg klasyfikacji budżetowej dz. 600 rozdz. 60017 § 6210

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. | Modernizacja i budowa ulic w ramach tzw. "czynów społecznych drogowych". | Opracowanie dokumentacji technicznej, roboty drogowe, usunięcie kolizji, odwodnienie. | N |  | 2006 | 4 100 000 | - | - | 4 070 000 |  |