Druk Nr 49

Uchwała Nr 80/2007

# Rady Miejskiej w Radomiu

z dnia  26.03.2007 roku

w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, będących w posiadaniu Wodociągów Miejskich  w Radomiu Spółka  z ograniczoną odpowiedzialnością na lata 2007-2009.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.                          o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), w związku z art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858) Rada Miejska w Radomiu uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwala się wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, będących w posiadaniu Wodociągów Miejskich                       w Radomiu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na lata 2007-2009, stanowiący Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Radomia.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Wojciech Skurkiewicz

| Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Wodociągów Miejskich w Radomiu Spółka z o.o. |
| --- |
| Wyszczególnienie | Planowany koszt inwestycji | Koszty poniesione do 31.12.2006r | Koszty planowane do poniesienia | w rozbiciu na lata |
|  |  |  |  | 2007r | 2008r | 2009r |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Kontrakt 1: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji i rozbudowy systemu zaopatrzenia w wodę dla miasta Radomia | 1 178 | 918 | 260 | 160 | 100 | 0 |
| 2 | Kontrakt 1/1Zamówienie uzupełniające pn.: „Modyfikacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej modernizacji i rozbudowy systemu zaopatrzenia w wodę dla miasta Radomia” | 97 | 0 | 97 | 97 | 0 | 0 |
| 3 | Kontrakt 2: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę i modernizację kanalizacji sanitarnej ogólnospławnej i sieci wodociągowej dla miasta Radomia | 5 248 | 2 139 | 3 109 | 2 963 | 146 | 0 |
| 4 | Kontrakt 3: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy kanalizacji sanitarnej w dzielnicach miasta Radomia: Rajec Poduchowny i Nadleśnictwo, Stara i Nowa Wola Gołębiowska, Pruszaków | 2 026 | 897 | 1 129 | 1 003 | 125 | 0 |
| 5 | Kontrakt 3/1 - Uzupełnienie opracowamia:: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy kanalizacji sanitarnej w dzielnicach miasta Radomia: Rajec Poduchowny i Nadleśnictwo, Stara i Nowa Wola Gołębiowska, Pruszaków | 364 | 154 | 210 | 174 | 36 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 6 | Kontrakt 4: Opracowanie wielowariantowej koncepcji oraz dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków dla miasta Radomia | 1 825 | 1 720 | 105 | 5 | 100 | 0 |
| 7 | Kontrakt 4/1- Uzupełnienie opracowania:: Opracowanie wielowariantowej koncepcji oraz dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków dla miasta Radomia | 294 | 277 | 17 | 1 | 16 | 0 |
| 8 | Kontrakt 5: Pomoc Techniczna | 143 | 28 | 115 | 115 | 0 | 0 |
| 9 | Kontrakt 6: Inżynier Kontraktu | 5 232 | 0 | 5 232 | 335 | 1 338 | 3 559 |
| 10 | Kontrakt 7: Modernizacja i rozbudowa systemu zaopatrzenia w wodę dla miasta Radomia | 11 724 | 0 | 11 724 | 4 564 | 6 381 | 779 |
| 11 | Kontrakt 8a: Przebudowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej ogólnospławnej i sieci wodociągowej dla miasta Radomia- zadanie nr 1 | 28 801 | 0 | 28 801 | 6 120 | 20 766 | 1 915 |
| 12 | Kontrakt 8b: Przebudowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej ogólnospławnej i sieci wodociągowej dla miasta Radomia- zadanie nr 2-13 | 31 628 | 0 | 31 628 | 6 721 | 22 203 | 2 704 |
| 13 | Kontrakt 9: Budowa kanalizacji sanitarnej w dzielnicach miasta Radomia: Rajec Poduchowny i Nadleśnictwo, Stara i Nowa Wola Gołębiowska, Pruszaków | 28 438 | 0 | 28 438 | 9 242 | 17 035 | 2 161 |
| 14 | Kontrakt 10: Budowa instalacji do utylizacji osadów ściekowych z instalacją do odwadniania osadów. | 28 651 | 142 | 28 509 | 11 404 | 15 605 | 1 500 |
| 15 | Kontrakt 11: Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków dla miasta Radomia | 35 137 | 0 | 35 137 | 12 802 | 18 672 | 3 663 |
| 16 | Działania promujące i informacyjne | 46 | 12 | 34 | 30 | 4 | 0 |
| 17 | Wykup gruntu | 839 | 0 | 839 | 839 | 0 | 0 |
| 18 | Koszty pośrednie | 2 731 | 701 | 2 030 | 902 | 1 128 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 19 | Opracowanie dokumentacji na budowę kanalizacji deszczowej | 965 | 0 | 965 | 965 | 0 | 0 |
| 20 | Sieć wodociągowa-wymiana przyłączy wodociągowych w ul Kelles-Krauza- dokumentacja + wykonanie | 169 | 16 | 153 | 153 | 0 | 0 |
| 21 | Sieć wodociągowa- budowa sieci wodociągowej w ul. Północnej | 490 | 0 | 490 | 490 | 0 | 0 |
| 22 | Sieć kanalizacyjna- wymiana sieci kanalizacji sanitarnej Ø200 i Ø300mm, L = 410mb. w ul. Kelles-Krauza(od ul. 25 Czerwca do ul. Staszica) | 400 | 19 | 381 | 381 | 0 | 0 |
| 23 | Sieć kanalizacyjna w dz. Janiszew - opracowanie dokumentacji + wykonawstwo | 4 592 | 0 | 4 592 | 117 | 2 225 | 2 250 |
| 24 | Koszty ogółem | 191 018 | 7 023 | 183 995 | 59 583 | 105 880 | 18 531 |