| PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA ROK 2007 Załącznik Nr 20 INWESTYCJE NA DROGACH KRAJOWYCH, WOJEWÓDZKICH, POWIATOWYCH I GMINNYCH. |
| --- |
| Lp. | Nazwa zadania. | Zakres rzeczowy. | Dz. | Rozdz. | § | K N | Jednostki miary. | Termin realizacji | Całkowity koszt zadania w zł. | Plan po zmianach 2006r. w zł. | Przewidywane wykonanie 2006r. w zł. | Plan na 2007r. w zł. | Uwagi: |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |  | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. |
| A. DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU. |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. |
| 1. | Przebudowa ul. Hodowlanej wraz ze skrzyżowaniem ulic: Kieleckiej, Wośnickiej i Hodowlanej. | Roboty drogowe, kanalizacja deszczowa, oświetlenie, usunięcie kolizji. | 600 | 60015 | 6210 | N | 0,6 km. | 2007-2008 | 3 500 000 | 10 000 | 363 | 2 000 000 |  |
| 2. | Przebudowa drogi krajowej nr 9 w granicach administracyjnych miasta Radomia (ciąg ulic: Żółkiewskiego - odc. od ul. Zbrowskiego do ul. Kozienickiej; ul. Wojska Polskiego;ul. Słowackiego - odc. od ul. Wojska Polskiego do granic miasta) | Roboty drogowe, kanalizacja deszczowa, oświetlenie, usunięcie kolizji. | 600 | 60015 | 6210 | N | 8,7 km. | 2007-2010 | 50 000 000 |  |  | 1 900 000 | Całkowity koszt zadania zostanie uaktualniony po opracowaniu dokumentacji projektowo - kosztorysowej w 2007r. Przygotowanie PT i wniosku o dofinansowanie ze środków U.E. |
| 3. | Przebudowa drogi krajowej nr 12 - ul. Maratońska na odc. od stacji paliw "Orlen" przy ul. Bulwarowej do ul. Limanowskiego. | Prace przygotowawcze, przygotowanie procedury przetargowej, roboty drogowe. | 600 | 60015 | 6210 | N | 1,6 km. | 2007 2008 | 10 000 000 |  |  | 4 000 000 | Przygotowanie wniosku o dofinansowanie ze środków Ministerstwa Transportu |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. |
| 4. | Przebudowa drogi krajowej nr 12 na odc. od ul. Limanowskiego do wiaduktu w ul. Grzecznarowskiego w tym: - przebudowa skrzyżowania ulic: Wierzbicka - Limanowskiego - 1905 Roku. - przebudowa ulic: 1905 Roku, Dowkonta i Grzecznarowskiego (do wiaduktu). | Opracowanie dokumentacji technicznej. | 600 | 60015 | 6210 | N | 1,6 km. | 2007 2010 | 25 000 000 |  |  | 600 000 | Całkowity koszt zadania zostanie uaktualniony po opracowaniu dokumentacji projektowo - kosztorysowej w 2007r. Przygotowanie PT i wniosku o dofinansowanie ze środków U.E. |
| 5. | Przebudowa ul. Młodzianowskiej i ul. Mariackiej na odc. od ul. ks. Sedlaka do połączenia z proj. obwodnicą Południową (obwodnica Śródmiejska). | Opracowanie dokumentacji projektowej. | 600 | 60015 | 6210 | N | 1,5 km. | 2007 2010 | 40 000 000 |  |  | 300 000 | Całkowity koszt zadania zostanie uaktualniony po opracowaniu dokumentacji projektowo - kosztorysowej w 2007r. Przygotowanie PT i wniosku o dofinansowanie ze środków U.E. |
| 6. | Przebudowa ul. Mickiewicza | Roboty drogowe, kanalizacja deszczowa, oświetlenie, usunięcie kolizji. | 600 | 60015 | 6210 | N | 0,5 km | 2007 | 2 300 000 |  |  | 20 000 | Realizacja uwarunkowana pozyskaniem środków zewnętrznych. |
| 7. | Przebudowa skrzyżowania ulic: Wierzbicka/ Toruńska/ Wjazdowa | Roboty drogowe, sygnalizacja świetlna, usunięcie kolizji. | 600 | 60015 | 6213 | K |  | 2006 2007 | 2 000 000 |  |  | 1 119 000 | Inwestycja przygotowana do realizacji. Uzyskano dofinansowanie ze środków zewnętrznych.Rozstrzygnięto przetarg na wybór wykonawcy robót |
|  |  |  |  |  | 6214 |  |  |  |  | 20 000 | 20 000 | 861 000 |  |
| 8. | Przebudowa ul. Kelles - Krauza na odc. od ul. 25 Czerwca do ul. Staszica. | Roboty drogowe, sygnalizacja świetlna, usunięcie kolizji. | 600 | 60015 | 6210 | K | 0,4 km. | 2006 2007 | 2 240 000 | 40 000 | 40 000 | 2 200 000 | Inwestycja przygotowana do realizacji. Rozstrzygnięto przetarg na wybór wykonawcy robót |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. |
| 9. | Przebudowa ul. Słowackiego i ul. Żeromskiego na odc. od Łaźni do ul. 25 Czerwca. | Roboty drogowe, odwodnienie, oświetlenie, usunięcie kolizji. | 600 | 60015 | 6210 | N | 0,6 km. | 2007 | 2 500 000 |  |  | 20 000 | Realizacja uwarunkowana pozyskaniem środków zewnętrznych. |
| 10. | Przebudowa wiaduktu w ul. Żeromskiego nad torami PKP. | Opracowanie dokumentacji technicznej. | 600 | 60015 | 6210 | K |  | 2007 2009 | 6 500 000 | 170 000 | 170 000 | 10 000 | Dokończenie opracowania dokumentacji technicznej. |
| 11. | Przebudowa ul. Witosa. | Roboty drogowe, kanalizacja deszczowa, oświetlenie, usunięcie kolizji. | 600 | 60015 | 6218 | K | 2,4 km. | 2006 2007 | 5 650 000 |  | 421 850 | 3 290 000 | Kontynuacja zadania z 2006r. Uzyskano dofinansowanie ze środków UE |
|  |  |  |  |  | 6219 |  |  |  |  |  | 167 800 | 1 770 350 |  |
| 12. | Dokumentacja przyszłościowa dot. części prac przygotowawczych - ul. Kozienicka (od ul. Wojska Polskiego do cmentarza), trasa N-S (odc. od ul. Młodzianowskiej do miejskiej obwodnicy Południowej oraz odc. ul. Prażmowskiego do ul. Żeromskiego) - I etap; odc. od ul. Żeromskiego do ul. Struga -Zbrowskiego - II etap (po dokonaniu odrębnej analizy komunikacyjnej).. | Opracowanie dokumentacji technicznej. | 600 | 60015 | 6210 | N |  | 2007 2010 | 1 000 000 |  |  | 777 925 |  |
| 13. | Likwidacja miejsc niebezpiecznych na drogach m. Radomia: - przebudowa skrzyżowania ulic: 11-go Listopada - Zbrowskiego. | Opracowanie dokumentacji technicznej. Prace przygotowawcze, przygotowanie procedury przetargowej, roboty drogowe, odwodnienie. | 600 | 60015 | 6210 | N |  | 2007 | 700 000 |  |  | 350 000 | Realizacja w ramach programu likwidacji miejsc niebezpiecznych na drogach, uzależniona od pozyskania środków zewnętrznych. |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. |
| 14. | Likwidacja miejsc niebezpiecznych na drogach m. Radomia: - Modernizacja sygnalizacji na rondzie Kotlarza wraz z przebudową ulic: Limanowskiego-Wałowa-Mireckiego. | Opracowanie dokumentacji technicznej. Prace przygotowawcze, przygotowanie procedury przetargowej, roboty drogowe, odwodnienie. | 600 | 60015 | 6210 | N |  | 2007 | 350 000 |  |  | 175 000 | Realizacja w ramach programu likwidacji miejsc niebezpiecznych na drogach, uzależniona od pozyskania środków zewnętrznych. |
| 15. | Likwidacja miejsc niebezpiecznych na drogach m. Radomia: - przebudowa zespołu skrzyżowań ulic: Kościuszki-Narutowicza, Narutowicza-Traugutta i Traugutta-Piłsudskiego. | Opracowanie dokumentacji technicznej. Prace przygotowawcze, przygotowanie procedury przetargowej, roboty drogowe, odwodnienie. | 600 | 60015 | 6210 | N |  | 2007 | 1 000 000 |  |  | 500 000 | Realizacja w ramach programu likwidacji miejsc niebezpiecznych na drogach, uzależniona od pozyskania środków zewnętrznych. |
| 16. | Likwidacja miejsc niebezpiecznych na drogach m. Radomia: - przebudowa ronda Dmowskiego. | Opracowanie dokumentacji technicznej. Prace przygotowawcze, przygotowanie procedury przetargowej, roboty drogowe, odwodnienie. | 600 | 60015 | 6210 | N |  | 2007 | 100 000 |  |  | 50 000 | Realizacja w ramach programu likwidacji miejsc niebezpiecznych na drogach, uzależniona od pozyskania środków zewnętrznych. |
| 17. | Likwidacja miejsc niebezpiecznych na drogach m. Radomia: - przebudowa skrzyżowania ulic: 25 Czerwca-Żwirki i Wigury-Struga. | Opracowanie dokumentacji technicznej. Prace przygotowawcze, przygotowanie procedury przetargowej, roboty drogowe, odwodnienie. | 600 | 60015 | 6210 | N |  | 2007 | 1 000 000 |  |  | 1 000 000 | Realizacja w ramach programu likwidacji miejsc niebezpiecznych na drogach, uzależniona od pozyskania środków zewnętrznych. |
| 18. | Likwidacja miejsc niebezpiecznych na drogach m. Radomia: - przebudowa skrzyżowania ulic: Prażmowskiego-Traugutta-poniatowskiego. | Opracowanie dokumentacji technicznej. Prace przygotowawcze, przygotowanie procedury przetargowej, roboty drogowe, odwodnienie. | 600 | 60015 | 6210 | N |  | 2007 | 600 000 |  |  | 600 000 | Realizacja w ramach programu likwidacji miejsc niebezpiecznych na drogach, uzależniona od pozyskania środków zewnętrznych. |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. |
| 19. | Przebudowa ul. Malczewskiego od PL. Kazimierza do ul. Warzywnej. | Prace przygotowawcze, przygotowanie procedury przetargowej, roboty drogowe, budowa kanalizacji deszczowej. | 600 | 60015 | 6210 | N |  | 2007 | 2 000 000 |  |  | 2 000 000 | Przebudowa związana z realizacją przez Sp. Wodociągi Miejskie Projektu "Modernizacja i rozbudowa systemu wod. - kan. na terenie gm. Radom" finansowanego przez UE. |
| 20. | Przebudowa ul. Reja wraz z Pl. Kazimierza | Prace przygotowawcze, przygotowanie procedury przetargowej, roboty drogowe, budowa kanalizacji deszczowej. | 600 | 60015 | 6210 | N |  | 2007 | 3 000 000 |  |  | 3 000 000 | Przebudowa związana z realizacją przez Sp. Wodociągi Miejskie Projektu "Modernizacja i rozbudowa systemu wod. - kan. na terenie gm. Radom" finansowanego przez UE. |
| 21. | Przebudowa ul. Żęromskiego na odc. od ul. Traugutta do ul. Witolda. | Prace przygotowawcze, przygotowanie procedury przetargowej, roboty drogowe, budowa kanalizacji deszczowej. | 600 | 60015 | 6210 | K |  | 2007 | 1 500 000 |  |  | 1 500 000 | Przebudowa związana z realizacją przez Sp. Wodociągi Miejskie Projektu "Modernizacja i rozbudowa systemu wod. - kan. na terenie gm. Radom" finansowanego przez UE. |
| 22. | Przebudowa parkingów przy Urzędzie Skarbowym przy ul. Zbrowskiego. |  | 600 | 60015 | 6210 | N |  | 2007 | 200 000 |  |  | 200 000 | Realizacja zadania wspólnie z Urzędem Skarbowym. |
| 23 | Budowa miejskiej obwodnicy Południowej. | Przygotowanie dokumentacji projektowej. Zakres rzeczowy zostanie określony po opracowaniu P.T. | 600 | 60015 | 6210 | N |  | 2007 2013 | 50 000 000 |  |  | 100 000 | Przygotowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej 2007 - 2008r. Realizacja uwarunkowana pozyskaniem środków z U.E. |
|  | Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 343 275 |  |
| B. DROGI GMINNE. |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. |
| 1. | Modernizacja i budowa ulic w ramach tzw. "czynów społecznych drogowych". | Opracowanie dokumentacji technicznej, roboty drogowe, usunięcie kolizji, odwodnienie. | 600 | 60016 | 6210 | N |  | 2007 |  | 840 000 | 840 000 | 2 600 000 |  |
| 2. | Budowa ul. Dębowej. | Opracowanie dokumentacji technicznej. | 600 | 60016 | 6210 | N |  | 2007 2008 | 1 000 000 |  |  | 20 000 |  |
| 3. | Budowa ul. Grobickiego. |  | 600 | 60016 | 6210 | K |  | 2007 | 1 270 000 | 1 070 000 | 1 050 000 | 200 000 | Kontynuacja zadania z 2006r. |
|  | Razem. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 820 000 |  |
| DROGI WEWNĘTRZNE. |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. |
| 1. | Modernizacja i budowa ulic w ramach tzw. "czynów społecznych drogowych". | Opracowanie dokumentacji technicznej, roboty drogowe, usunięcie kolizji, odwodnienie. | 600 | 60017 | 6210 | N |  | 2007 |  | 4 910 000 | 4 500 000 | 400 000 |  |
|  | Razem. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 400 000 |  |
|  | K - zadanie kontynuowane |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | N - zadanie nowe. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Oświetlenie ulic miasta - wg klasyfikacji budżetowej                  Załącznik Nr 20

dz. 900 rozdz. 90015 § 6210

w złotych

| L.p. | Nazwa zadania | Zakres rzeczowy | K N | Termin realizacji | Plan po zmianach | Przewidywane wykonanie | Plan na 2007 | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4 | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| 1. | Oświetlenie ulic gminnych | Roboty oświetleniowe w ulicach : Mydlana, Klejowa, droga od ul. Peryferyjnej do ul. Halinowskiej i Senatorska, Polna , Staroopatowska, Placowa, Miodowa , Ks. Tadeusza Ofiary , Spadzista, Rawska , Kusocińskiego (droga wewnętrzna przy budynku Kusocińskiego 4a , Perłowa, Bursztynowa, łącznik pod wiaduktem Szklana -Żeromskiego, sięgacz od P. Skargi i Derkacz - przedłużenie, Krynicka- odcinek od Wiejskiej, Hermanowicz, Chmielińskiego, Błędowska odgałęzienie, Tartaczna, Goszczewicka (uzupełnienie), Ku Słońcu, Nowowiertnicza, 11- listopada (parking przed pawilonami), Nowozielona, Stroma-końcowy odcinek , Brzozowa-uzupełnienie, Odrzańska, ciąg pieszy wzdłuż Potoku Północnego od ul. Miłej do ulicy Struga, Przepustowa, Czysta- odcinek od Chrobrego, Brandta, Chełmońskiego, Żeleńskiego, Józefowska -odcinek od Piastowskiej do Perzanowskiej, droga- przejście między ulicą Długojowską 37a - Szczecińską 71- 75, Świętokrzyska, Wyścigowa ( od nr 54 do 100/1-100/4),Konopnickiej, Szewska, Kosynierów, Klonowa, Drzewicka, Osińskiego, Mleczna, Botaniczna, Kurpińskiego, Mostowa-przedłużenie, Łąkowa, Zachodnia, Pasterska, sięgacz od Klwateckiej, Połaniecka, Kończycka, Kasztelańska-przedłużenie, Formierska, Strycharska, Pułaskiego, droga dojazdowa do posesji Szydłowiecka nr 27, Wilczyńskiego, Banacha, Jaworowa, Majątkowa, Czereśniowa, Wydmowa, Owalna, Łamana, Ozdobna, Kośna, Wiertnicza, Łączna, Adwentowicza, sięgacz od ul. Godowskiej od posesji 78 do 80, Żelazna, Radomskiego, skwer na Placu Jagiellońskim, Reja (druga strona ) od ronda, Szeroka Droga-przedłużenie od bud.24 do 34, Pentza, Sempołowskiej odcinek od ul. Paderewskiego w kierunku Hallera do działek, Śniadeckich od Zespołu Szkół Zawodowych do ul. Parkowej, Góralska odcinek od ul. Działkowej do ul. Godowskiej, Odlewnicza, Pętla końcowy nr 6 (Drzymały-Ciborowska), Olsztyńska (odcinek zamknięty od strony Zbrowskiego do ul. Grzybowskiej), Nowa Wola Gołębiowska, Marii Gajl (do TBS), Potkańskiego, Wieniawskiego,Kostki Napierskiego(przedłużenie), Spokojna, Chmielna , Skrajna, Dąbrowskiego, Wschodnia, Klinowa, Inwalidów Wojennych, Orzeszkowej, Lelewela, Mochnackiego, Kołłątaja, Wilczewskich, Strzelecka, Czeremchowa, Jaśminowa, Biała, Świerkowa, Gnieźnieńska, Gliwicka, Połabska, Trawna, Niemcewicza, Bracka, Dworska, Widok, Ceglana, Warneńska, Wacyńska, Składowa, Bukowa, Modrzewiowa, Topolowa, Grabowa, Szenwalda, Wierzbicka-odcinek od Limanowskigo do Ks. Łukasika, ul. Żwirki i Wigury na odcinku od ul. 11-go Listopada w kierunku północnym. |  | 2007 |  |  | 300 000 | Realizacja do wysokości posiadanych środków |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Załącznik Nr 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Infrastruktura Komunalna i Ochrony Środowiska. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w zł. |  |
| Lp. | Nazwa zadania. | Zakres rzeczowy. | Dz. | Rozdz | § | K N | Termin realizacji. | Szacunkowy koszt zadania. | Plan po zmianach na 2006r. | Przewidywane wykonanie w 2006r. | Plan na 2007r. | Uwagi. |
| 1. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Czyny inwestycyjne - budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągu. | Zadania do realizacji typuje Komisja Gospod.i Rozwoju. | 900 | 90001 | 6050 | N | 2007 | 700 000 | 200 000 | 200 000 | 500 000 | Realizacja zadań stanowi coroczną kontynuację wniosków składanych przez Społeczne Komitety zainteresowanych mieszkańców. |
| 2 | Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Gołębiowskiej. | ks = 426 m + ok.. 21 szt. przyłączy o l = ok. 80 m kd = 311 m. | 900 | 90001 | 6050 | N | 2007 | 500 000 |  |  | 50 000 | Realizacja zadania uwarunkowana uzyskaniem dofinansowania z PFOŚiGW. Dokumentację proj.-koszt. przygotowuje Społeczny Komitet mieszkańców ulicy. |
| 3 | Budowa kanalizacji sanitarnej w dz. Młodzianów - ul. Tartaczna i Młodzianowska. | ks = ok. 540 m | 900 | 90001 | 6050 | K | 2007 | 450 000 | 55 000 | 50 000 | 250 000 | Realizacja głównych sieci kanalizacji umożliwi podłączenie kanalizacji realizowanych od 2004r kanalizacji wykonywanych w ramach tzw. czynów społecznych i stanowi ich kontynuację. Warunkiem realizacji jest uzyskanie dofinansowania z GFOŚiGW oraz z PFOŚiGW. |
| 4 | Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Inspektowej. | dokument. projekt. kd = ok.220 m + przepompownia. | 900 | 90001 | 6050 | N | 2007 | 300 000 |  |  | 50 000 | W 2007 r. opracowanie dokumentacji projektowej. Realizacja zadania uwarunkowana uzyskaniem dofinansowania z GFOŚiGW. |
| 5 | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Północnej w Radomiu. | ks = ok. 3700 m przepompownia. | 900 | 90001 | 6058 | N | 2006 2007 | 1 050 000 |  |  | 742 500 | Uzyskano dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej, oraz dotację celową z budżetu państwa. |
|  |  |  |  |  | 6059 |  |  |  | 10 000 | 200 | 307 500 |  |
| 6 | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Witosa - II etap. | ks=ok.1900 m. kan. tłoczny = ok. 1500 m. przyłącza = ok. 600 m przepompownie szt. 3. | 900 | 90001 | 6050 | K | 2006 2007 | 3 250 000 | 50 000 | 50 000 | 2 200 000 | Realizacja kanalizacji sanitarnej musi poprzedzać wykonanie robót drogowych, dofinansowanych ze środków ZPORR i uzależniona jest od uzyskania dofinansowania z PFOŚiGW i GFOŚiGW |
| 1. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 7 | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Malenickiej - Skrzydlatej. | ks = ok. 3000 m. | 900 | 90001 | 6050 | N | 2007 2008 | 2 500 000 | 20 000 | 20 000 | 200 000 | Kontynuacja prac projektowych z 2006r. |
| 8 | Budowa osadnika wód deszczowych przy ul. Grzecznarowskiego. |  | 900 | 90001 | 6050 | N | 2007 | 60 000 |  |  | 10 000 | Realizacja zadania uwarunkowana uzyskaniem dofinansowania z GFOŚiGW. |
| 9 | Pilotażowy program likwidacji szamb w ul. Starowiejskiej | Opracowanie dokumentacji | 900 | 90001 | 6050 | N | 2007 | 50 000 |  |  | 50 000 | Możliwość uzyskania środków finansowych z NFOŚiGW na realizację. |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 360 000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w zł. |  |
| Lp. | Nazwa zadania. | Zakres rzeczowy. | Dz. | Rozdz | § | K N | Termin realizacji. | Szacunkowy koszt zadania. | Plan po zmianach na 2006r. | Przewidywane wykonanie w 2006r. | Plan na 2007r. | Uwagi. |
| 1. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Budowa Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Radomiu i regionie usytuowanego w dzielnicy Wincentów w Radomiu. |  | 900 | 90002 | 6059 | K | 2005- 2007 | 74 616 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 30 000 000 | Zadanie realizowane przez Sp. "Radkom" przy dofinansowaniu ze środków unijnych. W planie zabezpiecza się udział środków własnych. |
|  | Razem. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 000 000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w zł |  |
| Lp. | Nazwa zadania. | Zakres rzeczowy. | Dz. | Rozdz | § | K N | Termin realizacji. | Szacunkowy koszt zadania. | Plan po zmianach na 2006r. | Przewidywane wykonanie w 2006r. | Plan na 2007r. | Uwagi. |
| 1. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Renowacja budynku przy ulicy Reja 5 w Radomiu i jego adaptacja na cele społeczno - gospodarcze. | Roboty budowlane. | 700 | 70005 | 6058 | N | 2006-2007 | 3 349 347 |  |  | 1 629 347 | Uzyskano dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w kwocie 1 629 347 zł. oraz dotację celową z budżetu państwa w kwocie 250 669 zł. |
|  |  |  |  |  | 6059 |  |  |  | 20 000 | 6 000 | 1 700 000 |  |
| 3. | Budowa mieszkań socjalnych przy ul. Mroza - bud. nr 3. | Roboty budowlane. | 700 | 70005 | 6050 | K | 2006 2007 | 3 450 000 | 950 000 | 950 000 | 2 500 000 | Kontynuacja robót z 2006r. |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 829 347 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Załącznik Nr 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INWESTYCJE OŚWIATOWO-KULTURALNE - ZADANIA WŁASNE GMINY |  |  |  |
| Lp. | Dz. | Rozdz. | § | Nazwa zadania. | Zakres rzeczowy. | K N | Termin realizacji. | Szacunko-wy koszt zadania. | Plan po zmianach na 2006r. | Przewi- dywane wykona- nie w 2006r. | Plan na 2007r. w zł. | Uwagi. |
| 1. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | 630 | 63003 | 6050 | Budowa Centrum Hipiczno- Rekreacyjnego przy ul. Wośnickiej | budynek ujeżdżalni, przebudowa dworu, budowa stajni, infrastruktura techniczna, zagospodarowanie terenu | K | 2006-2008 | 11 000 000 | 20 000 |  | 45 000 | Realizacja uwarunkowana pozyskaniem środków z Unii Europejskiej. |
| RAZEM |  |  |  | 11 000 000 | 20 000 |  | 45 000 |  |
| 1 | 801 | 80101 | 6050 | Budowa nowej Publicznej Szkoły Podstawowej nr 19 przy ul. Energetyków 10 | segment dydaktyczny, segment sportowy z zapleczem, boiska sportowe, zagospodarowanie terenu, ogrodzenie | K | 2006-2009 | 6 000 000 | 20 000 |  | 10 000 | Realizacja uwarunkowana pozyskaniem środków z Unii Europejskiej. |
| 2. | 801 | 80101 | 6050 | Budowa hali sportowej przy PSP nr 2 ul. Batalionów Chłopskich 33 | segment sportowy z zapleczem, przyłącza | K | 2006-2008 | 3 500 000 | 50 000 |  | 10 000 | Realizacja uwarunkowana pozyskaniem środków zewnętrznych |
| 3 | 801 | 80101 | 6050 | Termomodernizacja dachu sali gimnastycznej w PSP nr 17 przy ul. Wierzbickiej 89/93 | docieplenie stropodachu, pokrycie papą termozgrzewalną | N | 2007 | 150 000 |  |  | 150 000 |  |
| 4 | 801 | 80101 | 6050 | Termomodernizacja budynku PSP nr 7 przy ul. Tybla 7/11 | wymiana stolarki okiennej, | N | 2007 | 200 000 |  |  | 200 000 |  |
| 5 | 801 | 80101 | 6050 | Termomodernizacja budynku PSP nr 15 przy ul. Kieleckiej 2/6 | wymiana instalacji c.o. wewnętrznej | N | 2007 | 200 000 |  |  | 200 000 |  |
| 6 | 801 | 80101 | 6050 | Kontynuacja przebudowy PSP nr 23 przy ul.Gajowej 60 | przebudowa części sanitariatów | K | 2006-2008 | 600 000 | 400 000 |  | 200 000 |  |
| 7 | 801 | 80101 | 6050 | Przebudowa sanitariatów w PSP nr 28 przy ul. Jaracza 8 | przebudowa części sanitariatów i dokończenie wymiany stolarki okiennej | K | 2006-2007 | 270 000 | 170 000 |  | 100 000 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 8 | 801 | 80101 | 6050 | Termomodernizacja dachu w PSP nr 29 przy ul. Ceglanej 14 | pokrycie dachu z dociepleniem | N | 2007 | 250 000 |  |  | 250 000 |  |
| 9 | 801 | 80101 | 6050 | Termomodernizacja budynku PSP nr 31 przy ul. Białej 6 | Pokrycie dachu z dociepleniem | K | 2006-2007 | 380 000 | 160 000 |  | 220 000 |  |
| 10 | 801 | 80101 | 6050 | Modernizacja budynku PSP nr 32 przy ul. Jarzyńskiego 3 | wymiana części stolarki okiennej, | K | 2006-2008 | 2 000 000 | 50 000 |  | 200 000 |  |
| 11 | 801 | 80101 | 6050 | Termomodernizacja budynku PSP nr 3 przy ul. Sobieskiego 12 | wymiana części stolarki okiennej | K | 2007-2008 | 2 500 000 |  |  | 300 000 |  |
| 12 | 801 | 80101 | 6050 | Termomodernizacja budynku PSP nr 24 i VII L.O. przy ul. Powstańców Śląskich 4 | wymiana części stolarki okiennej w budynku użytkowanym przez PSP nr 24 i VII L.O. | K | 2007-2008 | 2 500 000 |  |  | 270 000 |  |
| 13 | 801 | 80101 | 6050 | Budowa boiska piłkarskiego o nawierzchni z trawy syntetycznej przy PSP nr 3 ul. Sobieskiego 12 | boisko o nawierzchni z trawy syntetycznej, drenaż, oświetlenie | N | 2007-2008 | 3 000 000 |  |  | 10 000 | Realizacja uwarunkowana pozyskaniem środków z Unii Europejskiej. |
| RAZEM |  |  |  | 21 550 000 | 850 000 |  | 2 120 000 |  |
| 1 | 801 | 80104 | 6050 | Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego nr 5 przy ul. Czarnoleskiej 15 | wymiana stolarki okiennej , docieplenie stropodachu | N | 2007 | 220 000 |  |  | 220 000 |  |
| 2 | 801 | 80104 | 6050 | Wymiana stolarki okiennej w PP nr 3 przy ul. Olsztyńskiej 12 | dokończenie wymiany stolarki okiennej | K | 2006-2007 | 225 000 | 75 000 |  | 150 000 |  |
| 3 | 801 | 80104 | 6050 | Termomodernizacja budynku PP nr 2 przy ul. Jasińskiego 4 | dokończenie wymiany stolarki okiennej, docieplenie ścian. | K | 2006-2007 | 320 000 | 100 000 |  | 220 000 |  |
| RAZEM |  |  |  | 765 000 | 175 000 |  | 590 000 |  |
| 1. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | 801 | 80110 | 6050 | Wymiana stolarki okiennej w ZSO nr 4 przy ul. Osiedlowej 36 | wymiana części stolarki okiennej w budynku dydaktycznym | N | 2007-2008 | 500 000 |  |  | 150 000 |  |
| 2 | 801 | 80110 | 6050 | Termomodernizacja budynku Publicznego Gimnazjum nr 2 przy ul. Gagarina 19 | dokończenie docieplenia ścian zewnętrznych sali gimnastycznej i łącznika | K | 2005-2007 | 1 000 000 | 575 000 |  | 300 000 |  |
| 3 | 801 | 80110 | 6050 | Termomodernizacja budynku PG nr 6 przy ul. Sadkowskiej 16 | dokończenie wymiany stolarki okiennej | K | 2006-2007 | 310 000 | 160 000 |  | 150 000 |  |
| RAZEM |  |  |  | 1 810 000 | 735 000 |  | 600 000 |  |
| 1 | 921 | 92109 | 6220 | Remont i modernizacja MOK Amfiteatr w Radomiu przy ul.Parkowej 1 |  | N | 2007 | 10 000 |  |  | 10 000 | Realizacja uwarunkowana pozyskaniem środków z Unii Europejskiej.Inwestor: MOK"Amfiteatr" |
| RAZEM |  |  |  | 10 000 |  |  | 10 000 |  |
| 1 | 926 | 92601 | 6050 | Budowa Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnego |  | N | 2007-2011 | 70 000 000 |  |  | 10 000 | Realizacja uwarunkowana pozyskaniem środków z Unii Europejskiej. |
| RAZEM |  |  |  | 70 000 000 |  |  | 10 000 |  |
| Zadanie własne powiatu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 852 | 85202 | 6050 | Przebudowa i adaptacja nowego obiektu przy ul. Rodziny Zientalów 13 dla potrzeb DPS z dotychczasową siedzibą ul. Plac Stare Miasto 2 w Radomiu - II etap | przebudowa i adaptacja budynku | N | 2007 | 1 200 000 |  |  | 1 200 000 |  |
| RAZEM |  |  |  | 1 200 000 |  |  | 1 200 000 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Załącznik Nr 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INWESTYCJE OŚWIATOWO-KULTURALNE - ZADANIA WŁASNE POWIATU |  |  |
| Lp. | Dz. | Rozdz. | § | Nazwa zadania. | Zakres rzeczowy. | K N | Termin realizacji. | Szacun-kowy koszt zadania. | Plan po zmianach na 2006r. | Przewi-dywane wykona- nie w 2006r. | Plan na 2007r. w zł. | Uwagi. |
| 1. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | 801 | 80120 | 6050 | Budowa sali gimnastycznej przy III L.O. im. D. Czachowskiego ul. Traugutta 44 | budynek Sali gimnastycznej o wym. boiska 42x22, zaplecze, łącznik | K | 2006-2007 | 3 500 000 | 1 300 000 |  | 2 200 000 | kontynuacja z roku 2006 |
| 2 | 801 | 80120 | 6050 | Termomodernizacja budynku II L.O. im. M. Konopnickiej przy ul. Kusocińskiego 8 | wymiana części stolarki okiennej oraz remont daszku | K | 2006-2008 | 600 000 | 6 000 |  | 300 000 |  |
| RAZEM |  |  |  | 4 100 000 | 1 306 000 |  | 2 500 000 |  |
| 1 | 801 | 80132 | 6050 | Budowa szkoły muzycznej- opracowanie dokumentacji projektowej | opracowanie PT | N | 2007-2009 | 25 000 000 |  |  | 500 000 | W 2007 r. opracowanie PT. Realizacja uwarunkowana pozyskaniem środków z Unii Europejskiej. |
| RAZEM |  |  |  | 25 000 000 |  |  | 500 000 |  |
| 1 | 801 | 80130 | 6050 | Budowa boisk o nawierzchni syntetycznej przy ZST ul. Limanowskiego 26/30 | bieżnia okólna, boiska o nawierzchni syntetycznej | N | 2007 | 2 400 000 |  |  | 10 000 | Realizacja uwarunkowana pozyskaniem środków zewnętrznych. |
| 2 | 801 | 80130 | 6050 | Przebudowa budynków ZS Zawodowych im. J. Kilińskiego przy ul. Śniadeckich 5 | częściowa wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku dydaktycznym | N | 2007-2008 | 2 700 000 |  |  | 200 000 |  |
| 3 | 801 | 80130 | 6050 | Przebudowa Zespołu Szkół Agrotechnicznych przy ul. Wośnickiej 125 | termomodernizacja dachów i ścian | K | 2006-2008 | 1 000 000 | 55 000 |  | 600 000 |  |
| 1. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 4 | 801 | 80130 | 6050 | Termomodernizacja Zespołu Szkół Elektronicznych przy ul. Sadkowskiej 19 | częściowa wymiana stolarki okiennej budynku dydaktycznego | N | 2007-2008 | 1 000 000 |  |  | 300 000 |  |
| 5 | 801 | 80130 | 6050 | Dokończenie wymiany stolarki okiennej w Zespole Szkół Ekonomicznych ul. Wernera 22 | wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej | K | 2006-2007 | 320 000 | 170 000 |  | 150 000 |  |
| RAZEM |  |  |  | 7 420 000 | 225 000 |  | 1 260 000 |  |
| 1 | 852 | 85202 | 6050 | Termomodernizacja ścian budynku Domu Pomocy Społecznej im. Św. Kazimierza w Radomiu przy ul. Garbarskiej 35 | docieplenie ścian budynku | N | 2007 | 220 000 |  |  | 220 000 | Podpisana umowa o dofinansowanie zadania przez Marszałka Województwa Mazowieckiego w wysokości 101.000 zł.(Umowa nr 565/ZP.IN./D/06 z dnia 23.11.2006 r) |
| RAZEM |  |  |  | 220 000 |  |  | 220 000 |  |
| 1 | 854 | 85407 | 6050 | Przebudowa budynku Młodzieżowego Domu Kultury przy ul. Słowackiego 17 | Kompleksowa przebudowa budynku | N | 2006-2008 | 4 215 000 | 215 000 |  | 1 800 000 |  |
| RAZEM |  |  |  | 4 215 000 | 215 000 |  | 1 800 000 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Załącznik Nr 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WYDATKI NA REMONTY KAPITALNE W OBIEKTACH OŚWIATOWYCH I SPORTU |
| Lp. | Dz. | Rozdz. | § | Nazwa zadania | Zakres rzeczowy. | K N | Termin realizacji | Szacun- kowy koszt zadania | Plan po zmianach | Przewi-dywane wykona- nie w 2006r. | Plan na 2007r.w zł. | Uwagi |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | 801 | 80101 | 4270 | Remont sanitariatów wraz z wymianą instalacji wod.-kan. w PSP nr 5 przy ul. Sowińskiego | wymiana instalacji wod.- kan.remont części sanitariatów | N | 2007 | 100 000 |  |  | 100 000 |  |
| RAZEM |  |  |  | 100 000 |  |  | 100 000 |  |
| Lp. | Dz. | Rozdz. | § | Nazwa zadania | Zakres rzeczowy. | K N | Termin realizacji | Szacun- kowy koszt zadania | Plan po zmianach | Przewi-dywane wykona- nie w 2006r. | Plan na 2007r.w zł. | Uwagi |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | 926 | 92601 | 4270 | Remont toru kartingowego przy Automobilklubie Radomskim przy ul. Warszawskiej 17/21 w Radomiu | Remont nawierzchni toru kartingowego | N | 2007 | 100 000 |  |  | 100 000 | Dofinansowanie do realizacji robót wykonywanych przez Automobilklub |
| RAZEM |  |  |  | 100 000 |  |  | 100 000 |  |
| Lp. | Dz. | Rozdz. | § | Nazwa zadania. | Zakres rzeczowy. | K N | Termin realizacji. | Szacun-kowy koszt zadania. | Plan po zmianach na 2006r. | Przewi-dywane wykona- nie w 2006r. | Plan na 2007r. w zł. | Uwagi. |
| 1. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | 801 | 80140 | 4270 | Dokończenie termomodernizacji budynku CKP branży budowlanej od ul. Narutowicza | docieplenie ścian zewnętrznych- zakup niezbędnych materiałów bud. | N | 2007 | 50 000 |  |  | 50 000 |  |
| RAZEM |  |  |  | 50 000 |  |  | 50 000 |  |
| Lp. | Dz. | Rozdz. | § | Nazwa zadania. | Zakres rzeczowy. | K N | Termin realizacji. | Szacun-kowy koszt zadania. | Plan po zmianach na 2006r. | Przewi-dywane wykona- nie w 2006r. | Plan na 2007r. w zł. | Uwagi. |
| 1. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | 700 | 70005 | 4270 | Remont w budynku ul. Kilińskiego 9 (Żeromskiego 27) | remont kapitalny dachu | N | 2007 | 150 000 |  |  | 150 000 |  |
| RAZEM |  |  |  | 150 000 |  |  | 150 000 |  |

|  |  |  |  |  |  | Załącznik 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Remonty bieżące placówek oświatowych i kultury |
| L.p. | Klasyfikacja budżetowa | Wyszczególnienie | Przewidywane wykonanie 2006 r. | Plan na 2007 r. |
|  | Dział | Rozdział | Paragraf |  |  |  |
| ZADANIA WŁASNE GMINY |
| 1 | 801 | 80101 | 4270a | Publiczne Szkoły Podstawowe | 817 430 | 650 000 |
| 2 | 801 | 80104 | 4270a | Przedszkola Publiczne | 547 000 | 300 000 |
| 3 | 801 | 80110 | 4270a | Publiczne Gimnazja | 442 000 | 370 000 |
| 4 | 921 | 92109 | 2480 | Obiekty Kultury DK "Idalin” DK"Borki” MOK „Amfiteatr” | 30 000 10 000 20 000 | 25 000 15 000 |
|  |  |  |  | RAZEM: | 1 866 430 | 1 360 000 |
| ZADANIA WŁASNE POWIATU |
| 1 | 801 | 80120 | 4270a | Licea Ogólnokształcące | 399 500 | 200 000 |
| 2 | 801 | 80140 | 4270a | CKU i CKP | 30 000 | 30 000 |
| 3 | 801 | 80130 | 4270a | Szkoły Zawodowe | 258 500 | 200 000 |
| 4 | 801 | 80132 | 4270a | Szkoły Artystyczne | 75 000 | 70 000 |
| 5 | 854 | 85406 | 4270a | Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne | 68 000 | 40 000 |
| 6 | 801 | 80134 | 4270a | Szkoły Zawodowe Specjalne | 30 000 | 30 000 |
| 8 | 801 | 80102 | 4270a | Szkoły Podstawowe Specjalne | 35 000 | 10 000 |
| 9 | 854 | 85410 | 4270a | Bursy Szkolne | 40 000 | 20 000 |
| 10 | 854 | 85407 | 4270a | Placówki Wychowania Pozaszkolnego /MDK i Ogródek Jordanowski/ | 90 000 | 40 000 |
|  |  |  |  | RAZEM: | 1 026 000 | 640 000 |
|  | RAZEM: |  |  | 2 892 430 | 2 000 000 |

|  | PLAN POZOSTAŁYCH WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH na 2007r. |
| --- | --- |
| Dz. | Roz. | § | Wyszczególnienie | Plan roczny na 2006r. | Przewidyw.wykonanie 2006r. | Plan na 2007r. | Wsk.% 7:6 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 600 |  |  | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 3 600 000 | 3 600 000 | 5 600 000 | 155,6% |  |
|  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | 3 600 000 | 3 600 000 | 5 600 000 | 155,6% |  |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: | 3 600 000 | 3 600 000 | 5 600 000 | 155,6% |  |
|  |  |  | b/ budowa ul.Mariackiej | 3 600 000 | 3 600 000 | 1 600 000 | 44,4% |  |
|  |  |  | d/ budowa Obwodnicy Południowej |  |  | 2 000 000 |  |  |
|  |  |  | e/ budowa węzła komunikacyjnego - ul.Młodzianowska/Czarna |  |  | 1 100 000 |  |  |
|  |  |  | f/ budowa ul.Młodzianowskiej / na odcinku od ul.Orzechowej do Cisowej/ |  |  | 900 000 |  |  |
| 700 |  |  | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 1 611 075 | 1 611 075 | 3 306 000 | 205,2% |  |
|  | 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 611 075 | 1 611 075 | 3 306 000 | 60,4% |  |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -w tym: | 1 611 075 | 1 611 075 | 3 306 000 | 60,4% |  |
|  |  |  | a/ nabycie gruntów pod ulice i do zasobu | 301 075 | 301 075 | 1 710 000 | 568,0% |  |
|  |  |  | b/ zwrot nakładów na parking-ul.Kelles-Krauza | 310 000 | 310 000 | 320 000 | 103,2% |  |
|  |  |  | e/ nabycie nieruchomości do zasobu w tym m.in.. lokale socjalne | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 276 000 | 127,6% |  |
| 710 |  |  | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 355 000 | 355 000 | 50 000 | 14,1% |  |
|  | 71097 |  | Gospodarstwa pomocnicze | 355 000 | 355 000 | 50 000 | 14,1% |  |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w tym min.: | 355 000 | 355 000 | 50 000 | 14,1% |  |
|  |  |  | a/ zakup sprzętu dla ZUK |  |  | 50 000 |  |  |
| 750 |  |  | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 190 000 | 190 000 | 709 602 | 373,5% |  |
|  | 75023 |  | Urzędy gmin | 180 000 | 180 000 | 100 000 | 55,6% |  |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w tym m.in..: | 180 000 | 180 000 | 100 000 | 55,6% |  |
|  |  |  | a/ zakup sprzętu dla potrzeb UM | 180 000 | 180 000 | 100 000 | 55,6% |  |
|  | 75075 |  | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 10 000 | 10 000 | 9 602 | 96,0% |  |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000 | 10 000 | 9 602 | 96,0% |  |
|  | 75095 |  | Pozostała działalność |  |  | 600 000 |  |  |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w tym m.in.. zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania, rozbudowa infrastruktury sieciowej/ |  |  | 600 000 |  |  |
| 754 |  |  | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 444 164 | 444 164 | 707 066 | 159,2% |  |
|  | 75404 |  | Komendy wojewódzkie Policji | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 100,0% |  |
|  |  | 6170 | Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w tym m.in..: | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 100,0% |  |
|  |  |  | a/ zakup samochodu |  |  | 150 000 |  |  |
|  |  |  | b/ budowa kojców dla psów |  |  | 100 000 |  |  |
|  | 75411 |  | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej |  |  | 250 000 |  |  |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w tym m.in.. |  |  | 250 000 |  |  |
|  |  |  | a/ zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego klasy ciężkiej |  |  | 250 000 |  |  |
|  | 75416 |  | Straż Miejska | 50 000 | 50 000 | 57 000 | 114,0% |  |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w tym m.in..: | 50 000 | 50 000 | 57 000 | 114,0% |  |
|  |  |  | b/ zakup samochodu | 50 000 | 50 000 | 57 000 |  |  |
|  | 75495 |  | Pozostała działalność | 144 164 | 144 164 | 150 066 | 104,1% |  |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w tym .: | 144 164 | 144 164 | 150 066 | 104,1% |  |
|  |  |  | a/rozbudowa monitoringu bezprzewodowego monitoringu |  |  | 150 066 |  |  |
| 900 |  |  | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA |  |  | 770 000 |  |  |
|  | 90002 |  | Gospodarka odpadami |  |  | 350 000 |  |  |
|  |  | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji,wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na fundusz statutowy banków państwowych i innych instytucji finansowych |  |  | 350 000 |  |  |
|  | 90004 |  | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach |  |  | 420 000 |  |  |
|  |  | 6050 | Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych w tym: |  |  | 320 000 |  |  |
|  |  |  | a/ wykonanie oświetlenia parku "Centrum Integracji na Gołębiowie" |  |  | 320 000 |  |  |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: |  |  | 100 000 |  |  |
|  |  |  | a/ zakup urządzeń zabawowych |  |  | 100 000 |  |  |
| 921 |  |  | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO |  |  | 40 000 |  |  |
|  | 92120 |  | Ochrona i konserwacja zabytków |  |  | 40 000 |  |  |
|  |  | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych |  |  | 40 000 |  |  |
| 926 |  |  | KULTURA FIZYCZNA I SPORT |  |  | 105 000 |  |  |
|  | 92604 |  | Instytucje kultury fizycznej |  |  | 105 000 |  |  |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: |  |  | 105 000 |  |  |
|  |  |  | a/zakup kabin dla zawodników rezerwowych / sztuczne boisko / |  |  | 15 000 |  |  |
|  |  |  | b/ zakup placu zabaw od ul.Krasickiego na ośrodku Borki |  |  | 30 000 |  |  |
|  |  |  | c/zakup urządzenia do odśnieżania sztucznego boiska |  |  | 60 000 |  |  |
|  |  |  | RAZEM GMINA | 6 200 239 | 6 200 239 | 11 287 668 | 182,1% |  |
| 600 |  |  | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 2 400 000 | 2 400 000 | 2 400 000 | 100,0% |  |
|  | 60015 |  | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | 2 400 000 | 2 400 000 | 2 400 000 | 100,0% |  |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - wykupy gruntów w tym: | 2 400 000 | 2 400 000 | 2 400 000 | 100,0% |  |
|  |  |  | b/ przebudowa drogi krajowej nr 9 - Al.Wojska Polskiego | 1 550 000 | 1 550 000 | 550 000 | 35,5% |  |
|  |  |  | c/przebudowa ul.Witosa | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 100,0% |  |
|  |  |  | e/przebudowa skrzyżowania Wierzbickiej,Toruńskiej i Wjazdowej | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 100,0% |  |
|  |  |  | f/ wykup gruntu pod budowę ul.1905 Roku |  |  | 1 000 000 |  |  |
| 710 |  |  | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 100,0% |  |
|  | 71015 |  | Nadzór budowlany | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 100,0% |  |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 100,0% |  |
| 754 |  |  | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 380 000 | 380 000 | 1 000 000 | 263,2% |  |
|  | 75411 |  | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 380 000 | 380 000 | 1 000 000 | 263,2% |  |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 380 000 | 380 000 | 1 000 000 | 263,2% |  |
| 801 |  |  | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 10 000 | 10 000 | 145 000 | 1450,0% |  |
|  | 80102 |  | Szkoły podstawowe specjalne | 10 000 | 10 000 | 145 000 |  |  |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: |  |  | 135 000 |  |  |
|  |  |  | a/ zakup samochodu do przewozu uczniów niepełnosprawnych |  |  | 135 000 |  |  |
|  | 80140 |  | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 100,0% |  |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 100,0% |  |
| 851 |  |  | OCHRONA ZDROWIA | 4 423 098 | 4 423 098 | 8 500 000 | 192,2% |  |
|  | 85111 |  | Szpitale ogólne | 4 273 098 | 4 273 098 | 8 100 000 | 189,6% |  |
|  |  | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych w tym: | 4 123 098 | 4 123 098 | 8 100 000 | 196,5% |  |
|  |  |  | a/ zakup sprzętu i aparatury medycznej | 2 323 098 | 2 323 098 | 2 188 743 | 94,2% |  |
|  |  |  | b/ roboty modernizacyjno-inwestycyjne | 1 800 000 | 1 800 000 | 3 411 257 | 189,5% |  |
|  |  |  | l/rozpoczęcie budowy pawilonu Ginekologiczno-Położniczego |  |  | 2 500 000 |  |  |
|  | 85141 |  | Ratownictwo medyczne | 150 000 | 150 000 | 400 000 | 266,7% |  |
|  |  | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych w tym: | 150 000 | 150 000 | 400 000 | 266,7% |  |
|  |  |  | b/ roboty modernizacyjno-inwestycyjne | 150 000 | 150 000 | 40 000 | 26,7% |  |
|  |  |  | d/ remonty i modernizacje-budynek główny RSPR |  |  | 360 000 |  |  |
| 852 |  |  | POMOC SPOŁECZNA |  |  | 170 174 |  |  |
|  | 85202 |  | Domy pomocy społecznej |  |  | 170 174 |  |  |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: |  |  | 170 174 |  |  |
|  |  |  | a/ zakup samochodu typu mikrobus |  |  | 129 774 |  |  |
|  |  |  | b/ sprzęt komputerowy |  |  | 32 900 |  |  |
|  |  |  | c/ maszyna do czyszczenia tarketu |  |  | 7 500 |  |  |
| 853 |  |  | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ |  |  | 70 845 |  |  |
|  | 85395 |  | Pozostała działalność |  |  | 70 845 |  |  |
|  |  | 6238 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych |  |  | 69 676 |  |  |
|  |  | 6239 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych |  |  | 1 169 |  |  |
|  |  |  | RAZEM POWIAT | 7 221 098 | 7 221 098 | 12 294 019 | 170,3% |  |
|  |  | I. | RAZEM GMINA I POWIAT | 13 421 337 | 13 421 337 | 23 581 687 | 175,7% |  |
|  |  | II. | WYDATKI INWESTYCYJNE wg zał. |  |  | 82 907 622 |  |  |
|  |  |  | O G Ó Ł E M I + II |  |  | 106 489 309 |  |  |