Radom, dnia  30.10.2014 r.                                                 Znak sprawy:  In.III.271.28.2014

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o nazwie: „Termomodernizacja dachu budynku Domu dla Bezdomnych 
przy ul. Słowackiego 188 w Radomiu” (wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, o której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień).

Zamawiający, tj. Gmina Miasta Radomia otrzymał w dn. 30.10.2014r. (e-mailem) zapytanie dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) dla w/w postępowania.

Zamawiający przedstawia poniżej treść zapytania (bez ujawniania jego źródła):

„W SIWZ termin wykonania zamówienia to 2014-12-10, czy w razie niesprzyjających warunków atmosferycznych Zamawiający przewiduje przedłużenie tego terminu?”.

W związku z powyższym Zamawiający wyjaśnia, co następuje:

Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia terminu wykonania zamówienia, w przypadku, gdyby warunki atmosferyczne przez dłuższy czas uniemożliwiały prowadzenie robót budowlanych zgodnie z wymaganiami opisanymi w specyfikacji technicznej lub sztuką budowlaną. Wstrzymanie robót z tego powodu musi być  zaakceptowane przez inspektora nadzoru. Zła organizacja robót, w tym np. opóźnienie w rozpoczęciu robót, nie uzasadnia zmiany umowy.

W/w wyjaśnienia stanowią integralną część SIWZ.

Przewodniczący Zespołu