# PROJEKT WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA ROK 2005

## INWESTYCJE NA DROGACH w MIASTACH NA PRAWACH POWIATU I GMINNYCH

w złotych

| Lp. | Nazwa zadania | Zakres rzeczowy | K N | Jednostki miary | Termin realizacji | Szacunkowy koszt zadania | Plan po zmianach 2004 rok | Wykonanie 2004 r. | Plan na 2005 rok | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

DROGI PUBLICZNE KRAJOWE   - wg klasyfikacji budżetowej dz. 600, rozdz. 60011  §  6210

| 1. | Remont wiaduktu w ul.Grzecznarowskiego | roboty drogowe, usunięcie kolizji | K |  | 2004 2005 |  |  |  | 541 339 | Zobowiązania finansowe z 2004 roku. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### A. DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU

#### - wg klasyfikacji budżetowej dz. 600  rozdz. 60015  §  6210

| 1. | Budowa połączenia drogi krajowej nr 7 z drogą krajową nr 12 (przedłużenie ulicy Maratońskiej). | Prace przygotowawcze, przygotowanie procedury przetargowej, roboty drogowe, odwodnienie, usunięcie kolizji oświetlenie. | N | 1,5 km | 2004 2006 | 10 000 000 | 15 000 | 11 000 | 850 000 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Przebudowa drogi krajowej Nr 9 ul. Żółkiewskiego na odcinku od ul.Chrobrego do ulicy Kozienickiej |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Etap I - Przebudowa ulicy Żółkiewskiego na odc. od ul. Chrobrego do ul. Zbrowskiego | Roboty drogowe, kanalizacja deszczowa, oświetlenie, usunięcie kolizji, sygnalizacja świetlna. | K | 1,1 km | 2004 2005 | 8 015 000 | 7 000 | 5 000 | 8 010 000 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3. | Obsługa komunikacyjna cmentarza na Firleju i Zakładu Utylizacji i Odpadów Komunalnych (w rejonie ul.Ofiar Firleja-Witosa-Rataja) – w tym przebudowa ulicy Witosa | Opracowanie dokumentacji | N |  | 2005 2007 | 7 200 000 | - | - | 150 000 |  |
| 4. | Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Zbrowskiego – Katowicka – Wodna. | Opracowanie dokumentacji. Budowa sygnalizacji. | N |  | 2005 | 720 000 | - | - | 720 000 |  |
| 5. | Przebudowa ul.Warszawskiej na odc. od ul.Malczewskiego do ul.Żółkiewskiego | Roboty drogowe | N |  | 2005 2006 | 8 000 000 | - | - | 20 000 |  |
| 6. | Przebudowa ul.Chrobrego na odc. od ul.Żółkiewskiego do ul.11 Listopada | Roboty drogowe | N |  | 2005 2006 | 7 000 000 | - | - | 15 000 |  |
| 7. | Przebudowa ul.Kelles Krauza na odc. od ul.25 Czerwca do ul.Staszica | Roboty drogowe | N |  | 2005 2006 | 1 530 000 | - | - | 25 000 |  |
| 8. | Przebudowa ul.Słowackiego i ul.Żeromskiego na odc. od „Łażni” do ul.25 Czerwca | Roboty drogowe | N |  | 2005 2006 | 1 900 000 | - | - | 10 000 |  |
| 9. | Przebudowa ul.Mickiewicza | Roboty drogowe | N |  | 2005 2006 | 1 800 000 | - | - | 6 300 |  |
| 10 | Przebudowa ul.Limanowskiego na odc. od ul.Reja do ul.Młodzianowskiej | Roboty drogowe | N |  | 2005 2006 | 3 000 000 | - | - | 4 700 |  |
| 11 | Dokumentacja przyszłościowa dot. części prac przygotowawczych (przygotowanie materiałów do uzyskania Dec. lokalizacyjnej) na drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe. | Przygotowanie materiałów i dokumentacji | N |  | 2005 | 100 000 | - | - | 100 000 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | Przebudowa przejścia podziemnego w ul. Grzecznarowskiego | Opracowanie dokumentacji, roboty drogowe | N |  | 2005 - 2006 | 1 000 000 | - | - | 10 000 |  |
| 13 | Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przez ul. Energetyków | Opracowanie dokumentacji. Budowa sygnalizacji. | N |  | 2005 | 75 000 | - | - | 70 400 |  |
| 14 | Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przez ul. Wierzbicką | Opracowanie dokumentacji. Budowa sygnalizacji. | N |  | 2005 | 150 000 | - | - | 150 000 |  |
| 15 | Wykonanie chodnika przy ul. Warszawskiej od ul. Barlickiego do ul. W.Witosa | Roboty drogowe | N |  | 2005 | 140 000 | - | - | 137 000 |  |
| 16 | Przebudowa chodnika przed Zespołem Szkół Budowlanych przy ul. Kościuszki | Roboty drogowe | N |  | 2005 | 180 000 | - | - | 180 000 |  |
| RAZEM A |  |  |  | 10 458 400 |  |

#### B. DROGI GMINNE – wg klasyfikacji budżetowej dz. 600 rozdz. 60016  §  6210

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Modernizacja i budowa ulic w ramach tzw. „Czynów społecznych drogowych” | Opracowanie dokumentacji technicznej,roboty drogowe, usunięcie kolizji, odwodnienie. | N |  | 2005 | - | - | - | 795 000 | Zadania do realizacji typuje Komisja Gospodarki i Rozwoju Rady Miejskiej |
| 2. | Budowa ul. Wośnickiej na odcinku od ul. Londyńskiej do ul. Kieleckiej |  | K |  | 2004 2006 | 2 300 000 | 600 000 | 600 000 | 700 000 | Zadanie zakończone w 2004r Spłata zobowiązań |
| 3. | Budowa drogi dojazdowej do Muzeum Wsi Radomskiej (ul.Nadrzeczna)) | Opracowanie dokumentacji | N | 0,4 km | 2005 - 2006 | 800 000 | - | - | 7 000 | Zostanie przygotowany wniosek o uzyskanie dofinansowania ze środków unijnych wspólnie z Muzeum Wsi Radomskiej. |
| 4. | Wymiana nawierzchni ulicy Rwańakiej |  | K |  |  | 370 000 | 370 000 |  | 280 105 | Zobowiązania finansowe z 2004 roku. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 5. | Przebudowa ulicy Kraszewskiego |  | K |  |  | 350 000 | 350 000 |  | 241 994 | Zobowiązania finansowe z 2004 roku. |
| 6. | Budowa ul.Grobickiego wraz z odwodnieniem. |  | K | 608 m | 2005-2006 | 1 500 000 |  |  | 1 000 | Zostanie przygotowany wniosek o uzyskanie dofinansowania ze środków unijnych. |
| 7. | Przebudowa ul.Moniuszki | Roboty drogowe | N |  | 2005 2006 | 1 250 000 | - | - | 15 000 |  |
| Razem B |  |  |  | 2 040 099 |  |

#### C. DROGI WEWNĘTRZNE – wg klasyfikacji budżetowej dz. 600  rozdz. 60017  §  6210

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Budowa ulicy Listopadowej | Roboty drogowe, odwodnienie, oświetlenie | K | 0,5 km | 2004 2006 | 1 500 000 | 450 000 | 450 000 | 550 000 | Zadanie zakończone w 2004r Spłata zobowiązań. |
| 2. | Budowa ul. Terenowej (odc. od ul. Gołębiowskiej do ul. Piwnika). | Opracowanie dokumentacji,roboty drogowe, odwodnienie, oświetlenie | K | 0,13km | 2005 | 340 000 |  |  | 332 400 | Dokończenie budowy ciągu pieszo – jezdnego do szkoły PSP nr 6 i PG nr 22 przy ul. Rapackiego. |
| 3. | Modernizacja i budowa ulic w ramach tzw. „czynów społecznych drogowych” | Opracowanie dokumentacji technicznej,roboty drogowe, usunięcie kolizji, odwodnienie. |  |  |  |  |  |  | 2 159 435 | Zadania do realizacji typuje Komisja Gospodarki i Rozwoju Rady Miejskiej |
| RAZEM C |  |  |  | 3 041 835 |  |

K - zadanie kontynuowane

N - zadanie nowe